**محضر الجلسة العامـــّة التّشاركية الأولى**

**لإعداد برنامج الإستثمار التّشاركي لسنة 2020**

**1- معطيات بخصوص البلدية :**

**أ-** **إسم البلدية: المرســـــــــــــــــــــــى.**

**ب- عدد السكان بالبلدية: 92.987 نسمة (إحصائيات سنة 2014).**

**ت – تاريخ الجلسة: السّبت 23 نوفمبر 2019.**

**ث- مكان الجلسة : قصـــــــــــــر البلديــــــــــــــــــة.**

**ج – إسم ميسّر الجلسة: السيّد المعز بوراوي ، رئيس البلدية و الآنسة إيمان الفهري ، رئيسة لجنة الدّيمقراطية التّشاركية و الحوكمة المفتوحة ، رئيسة دائرة سيدي داود .**

**ح- محضر محرّر من قبل : السيّدة فاتن رجب.**

**خ- محضر مصادق عليه من طرف : السيّد محمد الصكوحي، الكاتب العام للبلدية.**

**2- معطيات بخصوص الجلسة :**

1. **عدد المشاركين في الجلسة العامّة :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **عدد المشاركين** | **عدد النّساء ضمن المشاركيـــــن** | **عدد الشبّان ضمن المشاركين والذّين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة** |
| **العدد الجملي** | **52** | **15** | **9** |
| **النّسبـــــــــــــــــــــــــة %** |  | **80,7 %** | **77,5 %** |

**ب- جدول الأعمال :**

* **إستقبال المشاركين وتسجيل أسمائهم حسب الجنس والعمر والمنطقة التي ينتمون إليها،**
* **تقديم الإطار العام للجلسة ،**
* **تقديم منهجيّة تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق ( معايير جغرافية/ ديمغرافية/ إجتماعية) ونتائج عملية التقسيم،**
* **تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية ،**
* **تقديم المشاريع المتواصلة ومدى تقدّم إنجازها والإشكاليات التي تعترضها إن وجدت،**
* **تقديم المشاريع الوطنية والجهوية سواء كانت متواصلة أو مبرمجة،**
* **تقديم نتائج التشخيص المالي مع ذكر كل الموارد المالية المخصصة سواء كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها،**
* **تقديم توزيع الموارد الماليّة على مختلف التدخلات والمناطق،**
* **نقاش عام والمصادقة على نتائج الجلسة (وفي حال وجود إعتراضات جوهريّة على المقترحات والنّتائج المقدّمة من طرف البلدية يتمّ اللجوء إلى التّصويت بالإعتماد على قائمة الحضور).**

**3- وصف لعرض البلديّة :**

|  |
| --- |
| * **مفهوم برنامج الإستثمار التّشاركي السّنوي ،** * **الإطار التّشريعي ،** * **منهجية إعداد برنامج الإستثمار التشاركي السنوي ،** * **روزنامة إعداد برنامج الإستثمار التّشاركي لسنة 2020 ،** * **برنامج الإستثمار التّشاركي لسنوات 2017/2018 و 2019 ومراحل تقدّم هذه الأخيرة ،** * **التّشخيص الفنّي ،** * **التّشخيص المالي : برنامج المشاريع المهيكلة ، برنامج المشاريع الإداريّة و برنامج مشاريع القرب.** |

**4- المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2019 و المشاريع الوطنيّة والجهويّة الأخـــــــــــــرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلديّــــة :**

* **قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السّنوي 2019 بالمنطقة البلديّة :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **بيان المشروع** | **الكلفة** | **عدد المنتفعين** | **مدّة الإنجاز** | **مرحلة الإنجاز** |
| **تعبيد الطرقات** | **.000750 د** | **30.000** | **150 يوما** | **بصدد إعداد الدّراسة الأوّلية** |
| **الترصيف** | **620.000 د** | **10.000** | **120 يوما** | **بصدد إعداد الدّراسة الأوّلية** |
| **تصريف مياه الأمطار** | **600.000 د** | **15.000** | **120 يوما** | **بصدد إعداد الدّراسة الأوّلية** |
| **تنوير عمومي** | **500.000 د** | **15.000** | **150 يوما** | **بصدد إعداد الدّراسة الأوّلية** |

* **المشاريع الوطنيّة والجهويّة الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلديّـــة :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **بيان المشروع** | **الكلفة** | **وصف المشروع** | **موقع التدخّل** | **تاريخ الإنطلاق في الإنجاز** | **مدّة الإنجاز** | **ملاحظات** |
| **مشروع التنمية بمنطقة البحر الأزرق** | **500** أد | تعبيـد | البحر الأزرق | سبتمبر **2019** | **150** يوما | تمّ الإنجاز |

|  |  |
| --- | --- |
| **أسئلة وملاحظات المشاركين** | **أجوبة البلدية و / أو الأطراف المعنية** |
| **-التّساؤل عن سبب تأخّر إنجاز مشاريع برنامــــــــــــــج الإستثمار التّشاركـــــــــي لسنوات2017، 2018 و 2019 و المراحل التّي وصلت إليها.** | * **التنوير العمومي : \* 2017 : تمّ الإنجاز .**   **\* 2018 : تمّ إنجاز 50 %.**  **\* 2019 : بصدد إعداد الدراسة الأوّلية .**   * **تعبيد الطرقات : \* 2017: بعض المشاريع تمّ إنجازها و البعض الآخر بصدد الإنجاز و البعض الآخر سيتمّ إنجازه خلال سنة 2020 لعدم كفاية الإعتمادات.**   **\* 2018: بعض المشاريع تمّ إنجازها و البعض الآخـــــــر بصدد الإنجاز و البعض الآخر سيتمّ إنجازه خلال سنـــــــة 2020 لعدم كفاية الإعتمادات.**  **\* 2019 : بصدد إعداد الدراسة الأوّلية .**   * **بناء الأرصفة :\* 2017 : تمّ الإنجاز.**   **\*2018 : بعض المشاريع تمّ إنجازها و البعض الآخـــــر بصدد الإنجاز و البعض الآخر سيتمّ إنجازه خلال سنـــــــة 2020 لعدم كفاية الإعتمادات.**  **\* 2019 : بصدد إعداد الدراسة الأوّلية .**   * **تصريف مياه الأمطار : \* 2017 : بعض المشاريـــــــع تمّ إنجازها و البعض الآخر بصدد الإنجاز و البعـــــض الآخر سيتمّ إنجازه خلال سنة 2020 لعدم كفاية الإعتمادات.**   **\* 2018 : بعض المشاريع تمّ إنجازها و البعض الآخـــر تمّ إنجاز 50% منها و البعض الآخر في إنتظار تأشيرة ملراقب المصاريف العموميّة و البعض الآخر سيتمّ إنجازه خلال سنة 2020 لعدم كفاية الإعتمادات.**  **\* 2019 : بصدد إعداد الدراسة الأوّلية .** |

**5- إعتمادات العنوان الثّاني المخصّصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الإستثمار السّنوي 2020 ومصادرها :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مصدر التّمويل** | **نوعيّة التّمويل** | **المبالغ المتاحة** | **المبالغ المبرمج إستغلالها** |
| البلدية | تمويل ذاتي | **8090 أد** |  |
| صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة | قرض | **1000 أد** |  |
| مساعدات موظّفة | **0 أد** |  |
| مساعدات غير موظّفة | **-----** | **-----** |
| هياكل أخرى | مساعدات | **-----** | **-----** |
| **المجمـــــــوع** | | **9090 أد** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **أسئلة وملاحظات المشاركين** | **أجوبة البلديّة و / أو الأطراف المعنيّة** |
| - إقتراح البحث عن طرق أخرى لتحسين موارد البلدية والتقليص من القروض على غرار آلية الشراكة.  - إقتراح تشريك مكوّنات المجتمع المدني النّاشطة بالمنطقة البلدية في تحسيس أصحاب المحلات السكنيّة و التّجاريّـــــــــة و الصّناعية والمؤسّسات الفندقيّـــــــــــــــة و الشركات المنتصبة بمدينة لمرسى قصد خلاص الدّيون المتخلّدة بذمّتهم تجاه البلديّة . | - مقترح جيّد سيقع العمل على إعتماده و ستشرع البلدية في تفعيل آليّات ردعيّة لإستخلاص المعاليم و الأداءات خلال سنة **2020** .  - مقترح جيّد و سيقع التّنسيق معها في الخصوص لغاية تنمية موارد البلديّة و بالتّالي تحقيق مختلف التعهّدات مـــن مشاريع و غيرها . |

**6- توزيع إعتمادات العنوان الثّاني المخصّص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **البرامج المقترحة** | **الكلفة** | **النّسبة** |
| برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين | **3800 أد** | **80, 41 %** |
| برامج مهيكلة للمدينة | **3630 أد** | **94, 39 %** |
| برامج إداريـــّة | **1660 أد** | **26, 18 %** |
| **المجموع** | **9090 أد** | **-----** |

**7- تقديم التّقسيم التّرابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية الأساسيّة بتلك المناطق:**

**أ- تقديم التّقسيم التّرابي :**

* تمّ إعتماد المنطقة البلديّة كمنطقة واحدة و عدم تقسيمها في إطار إعــــداد برنامج الإستثمار التّشاركي لسنة **2020** ، و ذلك خلال الدّورة الإستثنائيّة للمجلس البلدي لسنة **2019** المنعقدة بتاريــــــخ الخميس **31** أكتوبر **2019** .

|  |  |
| --- | --- |
| **إسم المنطقة الترابيّة** | **حدودها ( تسمية حدودها)** |
| منطقة المرسى | حدود مدينة المرسى |

**ب-تقديم الإحصاء الوصفي التّقديري للبنية الأساسية بالمنطقة البلديّة :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المنطقـــة** | **الطرقات** | | **الأرصفة** | | **التنوير العمومي** | **الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة** | **وجود إشكاليات**  **لتصريف مياه الأمطار** |
| **نسبة الطرقات في حالة جيدة**  **أو متوسطة**  **(%)** | **نسبة الطرقات**  **في حالة سيئة تتطلب التدخل**  **(%)** | **نسبة الطرقات في حالة جيدة أو متوسطة**  **(%)** | **نسخة الطرقات في حالة سيئة تتطلب التدخل**  **(%)** | **نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي**  **(%)** | **نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي**  **(%)** |
| **مدينة المرسى** | **76 %** | **24 %** | **61 %** | **39%** | **62 %** | **81 %** | **هنالك بعـــــــــــــــــــــــــــض الإشكاليات التّـــــــــــــــي تتطلّب التّهيئة** |

**ج - المناطق البلدية التّي سيتمّ التدخّل فيها ضمن برنامج سنة 2020 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المناطق التّرابية التّي سيتّم التدخّل فيها خلال سنة 2020** | **الإعتمادات المخصّصة** | **النّسبة من مشاريع القرب** |
| كامل المنطقة البلديّة | **3800 أد** | **80, 41 %** |

**- نقاش وتفاعل مع المشاركين :**

|  |  |
| --- | --- |
| **أسئلة وملاحظات المشاركين** | **أجوبة البلدية و/ أو الأطراف المعنية** |
| **- المطالبة بمتابعة المقاولين المشرفين على إنجاز الأشغال المطلوبة وتغريمهم في صورة مخالفة بنود كراس الشروط.**  **- المطالبة بتهيئة المنطقة الصّناعية بسيدي داود من حيث التعبيد ، تصريف مياه الأمطار و الترصيف .**  **- التّساؤل عن كيفيّة تعامل البلديّة في خصوص ضبط مشاريع برنامج الإستثمار التّشاركي لسنة2020 : وجود أولويّة بالنّسبة لمناطق التدخّل من عدمه ؟** | **- تتحدّد قانونا مدة حياة الطريق بعشر سنوات وتثقّل البلدية الخطايا على المقاولين الذين لم يستجيبوا لبنود كرّاس الشروط.**  **- بعد إنتهاء الأشغال التي يقوم بها الديوان الوطني للتّطهير بالمنطقة الصناعية بسيدي داود ، ستتدخّل البلديّة لإنجاز مشاريع بنية تحتيّة بالمكان .**  **- تضع البلديّة كلّ سنة عند إعداد برنامج الإستثمار التّشاركي أولويّات للتدخّل على غرار هذه السّنة حيث ستكون أولويّة التدخّل – بالنّسبة لمشاريع البنية الأساسيّة- لمنطقتي البحر الأزرق و قمرت حروش .** |

**8- نتائج الجلسة العامّـــــــة :**

**1.8- التّنقيحات / التّحسينات بخصوص البرنامج المقدّم :**

**- إقتراح تنظيم حملات تحسيسية بصفة دورية للحثّ على دفع الأداءات و الأتوات البلدية لغاية تحسين الموارد وبالتّالي تنفيذ مشاريع القرب التّي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين.**

**- إقتراح التّأكيد على المترشحين لمنصب ممثّلي المواطنين بالمناطق السكنية بالتواصل مع البلدية والقيام بأدوارهم على أفضل وجه بإعتباهم همزة الوصل بين المواطنين والبلدية.**

**- مطالبة ممثّلي المواطنين بالمناطق السكنية للسّنوات الماضية بالحرص على متابعة إنجاز أشغال مشاريع البنية الأساسية المبرمجة ببرنامج الإستثمار التّشاركي السّنوي .**

**2.8- ملاحظات المشاركين بخصوص خطة الإتّصال المعتمدة :**

|  |
| --- |
| **نوّه المشاركون بالرسائل الإلكترونية (+ملاحق) والهاتفية التّي توصّلوا بها حول التشخيص الفني والمالي للمدينــــــــة إضافة إلى دعوتهم لحضور فعاليات هذه الجلسة سواء عن طريق تلك الرسائل أو نشر بلاغ بموقع واب البلديـــــــــة والصفحة الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك للبلدية أو عن طريق تعليق اللاّفتات بكامل المنطقـــــــــــــــــة البلدية و تعليق البلاغ بمقرّات البلدية والإدارة الفرعية والدّوائر البلدية والمعتمدية والقباضة البلدية.** |

**3.8- ملاحظات المشاركين بخصوص المنهجيّة المعتمدة :**

|  |
| --- |
| **رحّب المشاركون بالمنهجيّة المعتمدة من طرف المصالح البلدية في خصوص إعتماد المقاربة التشاركية في إطار إعداد برنامج الإستثمار التشاركي لسنة 2020 وخاصّة التقديم المفصّل للتشخيص الفنّي للمدينة والمــــــــــــــــالي للبلدية و بالتّحديد الموارد الماليّة المخصّصة لبرنامج الإستثمار التشاركي لسنة 2020.** |

**4.8- مواضيع مختلفة تمّ النّـــــــــقاش في شأنها :**

|  |  |
| --- | --- |
| **أسئلة وملاحظات المشاركين** | **أجوبة البلدية و / او الأطراف المعنية** |
| - المطالبة بصيانة الطرقات و شبكات تصريف مياه الأمطار و شبكة التنوير العمومي بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ،  - التّنويه بالأشغال المنجزة بمنطقة البحر الأزرق من تعبيد طرقات و بناء أرصفة .  - المطالبة بتسمية الأنهج غير المسمّاة و تجديد اللّوحات الغير واضحة نظرا لتآكلها ،  - المطالبة بدعوة المقاولين أصحاب المشاريع المتواجدة بالمنطقة البلديّة والتّنبيه عليهم بتركيز لوحات حضائر البناء .  - المطالبة بتركيز شارات مرور للمترجّلين بكامل المنطقة البلديّة و خاصّة بالمفترقات .  - المطالبة بإنجاز مسالك صحيّة بالمنطقة البلديّة ،  - التّساؤل عن مآل مشروع السّوق البلدي اليومي بمنطقة سيدي داود ؟ | **-** سيتمّ العمل علىصيانة جميع هذه الشّبكات دوريّا بالتّنسيق مع مصالح البلديّة المختصّة ،  -----------------،   * على متساكني كلّ منطقة بلديّة إيداع مطلب حول تسمية الأنهج غير المسمّاة أو تجديد اللّوحات الغير واضحة بالدّائرة البلديّة الرّاجعة لمحلّ سكناهم بالنّظر التّي تتولّى رفع هذه المقترحات و المطالب إلى لجنة تسمية الأنهج للدّراسة و الإنجاز . * سيتمّ التّنبيه عليهم في أقرب الآجال . * سيتمّ العمل على تركيز شارات مرورالمترجّلين في الأماكن التّي تتطلّب ذلك ، * تمّ رصد مبلغ قدره **150أ.د** بميزانيّة سنة **2020** لإنجاز مسالك صحيّة بالمنطقة البلديّة ، * تمّ تحديد العقار المزمع إنجازمشروع السّوق البلدي اليومي بمنطقة سيدي داود و حاليّا يوجد إعتراض حول هذا العقار سيقع فصله و الشّروع في الإنجاز ، علما و أنّه تمّ رصد مبلغ للمشروع قدره **550أ.د** بميزانيّة سنة **2020 .** |



















